ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку MVP продукта

FrontlineOS

Операционная платформа для фронтлайн-сотрудников

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | Март 2026 |
| Статус | Для согласования |
| Горизонт MVP | 3 месяца |

# 1. Обзор проекта

## 1.1 Контекст и обоснование

Анализ конкурента YOOBIC выявил фундаментальный разрыв на рынке: 80% мировой рабочей силы (фронтлайн-сотрудники в ритейле, HoReCa, логистике, медицине) лишены современных цифровых инструментов управления. Традиционные SaaS-решения создавались для офисных работников и не покрывают нужды полевых команд.

FrontlineOS — это мобильная операционная система для фронтлайна, объединяющая три ранее разрозненных рынка в одном интерфейсе: управление задачами (WFM), микрообучение (LMS) и внутренние коммуникации (Employee Experience).

Ключевые метрики, подтверждённые опытом YOOBIC: - Экономия до 10 часов в неделю для менеджеров магазинов - Снижение текучести кадров на 24% - Рост выручки на 3–5% за счёт корректного выполнения промо-акций - Daily Active Usage выше 80% среди линейного персонала

## 1.2 Цели MVP

MVP преследует три взаимосвязанные цели:

- Валидация product-market fit в пилотной сети (10–20 локаций) за 90 дней

- Доказательство измеримого ROI для потенциальных инвесторов Seed-раунда ($2–3M)

- Формирование технической основы для масштабирования до полноценной платформы

## 1.3 Ключевые стейкхолдеры

| Роль | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Линейный сотрудник (Associate) | Основной пользователь приложения. Gen Z, UX-ожидания уровня TikTok/Instagram. | Высокий |
| Директор магазина / Территориальный менеджер | Ключевой чемпион внедрения. Управляет 5–50 локациями, ненавидит объезды. | Критический |
| HQ (HR, Retail Ops) | Экономический покупатель. Принимает решение о закупке. | Критический |
| IT-департамент клиента | Шлюз безопасности. Требует SSO, SOC2, API. | Высокий |

# 2. Функциональные требования MVP

Объём MVP определён по принципу «минимально необходимо для подтверждения ценности» — только те функции, которые напрямую закрывают главный Job-to-be-Done каждого сегмента.

## 2.1 Модуль «Задачи и чек-листы»

### 2.1.1 Конструктор задач (для менеджера / HQ)

- Создание задачи с заголовком, описанием, дедлайном и приоритетом (Высокий / Средний / Низкий)

- Назначение задачи на: конкретного сотрудника, роль (все кассиры), локацию (все магазины региона Юг)

- Типы шагов в задаче: текстовая инструкция, чек-бокс, числовой ввод, фото/видео-подтверждение, подпись

- Рекурентные задачи: ежедневно / еженедельно / по расписанию

- Шаблоны задач (библиотека): открытие магазина, проверка мерчандайзинга, аудит безопасности

### 2.1.2 Выполнение задач (для сотрудника)

- Список задач на сегодня, отсортированный по приоритету и дедлайну

- Выполнение шаг за шагом с подтверждением каждого пункта

- Загрузка фото прямо из приложения (камера или галерея), сжатие до 1 МБ перед отправкой

- Оффлайн-режим: задачи доступны без интернета, данные синхронизируются при восстановлении соединения

- Push-уведомления: напоминания за 1 час до дедлайна и при просрочке

### 2.1.3 Мониторинг выполнения (для менеджера)

- Дашборд: процент выполненных задач по локациям в реальном времени

- Красный/жёлтый/зелёный светофор по локациям (Task Compliance Rate)

- Просмотр фото-отчётов с возможностью одобрить или отправить на доработку

- Экспорт отчёта в CSV

## 2.2 Модуль «Коммуникации»

- Лента новостей (Feed): HQ публикует объявления с текстом, фото, видео

- Реакции и комментарии: лайки и краткие комментарии для вовлечённости

- Push-уведомления о новых публикациях

- Таргетированная рассылка: по роли, по локации, по региону

- Чтение с подтверждением: кнопка «Ознакомлен» для регуляторных уведомлений

- Архив публикаций — поиск по тексту и дате

## 2.3 Модуль «Микрообучение»

- Конструктор курсов: создание уроков из текста, изображений, видео (до 100 МБ)

- Форматы контента: слайды (карточки), видео-урок, PDF-просмотр

- Квизы: вопросы с одним/несколькими правильными ответами после каждого урока

- Назначение курсов: автоматически при онбординге новой роли или вручную

- Прогресс обучения: процент прохождения по сотруднику и по команде

- Сертификат завершения (PDF) для регулируемых индустрий

- Геймификация: бейджи за прохождение первого курса, серии обучения

## 2.4 Управление пользователями и оргструктурой

- Роли: Super Admin (HQ), Regional Manager, Store Manager, Associate

- Иерархия: Компания → Регион → Локация → Сотрудник

- Инвайт сотрудников: по email или по ссылке (QR-код для распечатки в раздевалке)

- Деактивация учётной записи (без удаления данных — для GDPR)

- Импорт пользователей из CSV-файла (пакетная загрузка)

## 2.5 Аналитика и отчётность

| Метрика | Описание | Доступно кому |
| --- | --- | --- |
| Task Compliance Rate | % задач выполнено в срок по локации/региону | Manager, HQ |
| Daily Active Users | Кол-во уникальных входов за сутки | HQ, Admin |
| Training Completion | % сотрудников завершивших назначенный курс | Manager, HQ |
| Photo Audit Score | % одобренных фото-отчётов от общего числа | Manager |
| Feed Reach | Охват публикации (просмотры / всего адресатов) | HQ, Admin |

# 3. Нефункциональные требования

## 3.1 Производительность

- Время загрузки экрана задач: < 2 секунды при соединении 3G

- Синхронизация оффлайн-данных после восстановления связи: < 30 секунд

- Поддержка до 10 000 одновременных активных сессий (целевой показатель для Seed-этапа)

- Загрузка фото-отчёта (1 МБ): < 5 секунд при 4G

## 3.2 Безопасность и соответствие требованиям

Минимально необходимые требования безопасности для Enterprise-пилота: - HTTPS / TLS 1.3 для всех API-запросов - JWT-аутентификация с истечением токенов через 24 часа - SSO через OAuth2 / SAML2 (Okta, Azure AD) — обязательно для корпоративных клиентов - Шифрование данных в покое (AES-256) и при передаче - GDPR: право на удаление данных сотрудника по запросу, data residency в EU - Аудит-лог всех действий пользователя (кто, что, когда) — хранение 12 месяцев - Дорожная карта SOC2 Type II (сертификация до Series A)

## 3.3 Надёжность и доступность

- Uptime SLA: 99.5% (допускает ~3.6 ч простоя в месяц) — достаточно для MVP

- Автоматические бэкапы базы данных: каждые 6 часов

- Graceful degradation: при недоступности сервера приложение работает в оффлайн-режиме

## 3.4 Масштабируемость

- Архитектура должна выдерживать 10x рост без рефакторинга ядра

- Горизонтальное масштабирование backend-сервисов через контейнеризацию (Docker/Kubernetes)

- CDN для медиафайлов (фото, видео) с кешированием

# 4. Технический стек

Стек выбран исходя из трёх критериев: скорость разработки MVP, нативная мобильная производительность и соответствие архитектуре YOOBIC (верифицированной как успешной в Enterprise ритейле).

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Mobile App (iOS + Android) | React Native + Expo | Единая кодовая база, нативная производительность, большой пул разработчиков |
| Оффлайн / локальное хранилище | WatermelonDB / SQLite | Оптимизирован для React Native, синхронизация с облаком |
| Backend API | Node.js (NestJS) | Высокая скорость итераций, TypeScript, микросервисная архитектура |
| База данных (основная) | PostgreSQL | Надёжность, ACID, сложные аналитические запросы |
| База данных (медиа-метаданные) | MongoDB | Гибкая схема для хранения JSON структур чек-листов |
| Хранилище файлов | AWS S3 + CloudFront CDN | Масштабируемость, глобальная доставка медиафайлов |
| Push-уведомления | Firebase Cloud Messaging | Кроссплатформенный стандарт, бесплатный на старте |
| Аутентификация | Auth0 / Cognito + SSO | Готовый SSO, SAML2, MFA — не изобретаем велосипед |
| Инфраструктура | AWS (ECS Fargate) | Соответствие SOC2 / ISO 27001, auto-scaling |
| Мониторинг | Datadog / Sentry | Алёртинг и трекинг ошибок в реальном времени |
| CI/CD | GitHub Actions | Автоматизация сборки и деплоя |

## 4.1 Архитектурная схема (концептуальная)

Mobile App (React Native) → API Gateway → NestJS Microservices → PostgreSQL / MongoDB / S3

Все сервисы развёрнуты в AWS ECS Fargate с автоматическим масштабированием. Медиафайлы обслуживаются через CloudFront CDN. Push-уведомления отправляются через FCM независимо от основного API.

## 4.2 API Strategy

- REST API с документацией OpenAPI 3.0 (Swagger UI)

- Webhook-поддержка: уведомление внешних систем о выполнении критичных задач

- Базовые эндпоинты для синхронизации пользователей из HR-систем (CSV-импорт → API в roadmap)

# 5. Пользовательские сценарии и ключевые экраны

## 5.1 Флоу для линейного сотрудника (Associate)

- Получает push-уведомление: «Новая задача: Проверка холодильного оборудования»

- Открывает приложение → попадает на экран «Мои задачи» (Today / Upcoming / Done)

- Нажимает на задачу → видит пошаговый чек-лист с инструкциями

- На шаге «Фото выкладки» — делает фото прямо из приложения

- Завершает задачу — видит анимацию «Отлично! +50 очков» (геймификация)

- Проверяет ленту новостей: видит объявление о новом промо, нажимает «Ознакомлен»

## 5.2 Флоу для директора магазина (Store Manager)

- Утром открывает дашборд: красный индикатор по локации «Склад Юг»

- Переходит в детализацию: 3 задачи просрочены, фото не загружено

- Отправляет напоминание сотруднику прямо из интерфейса

- Создаёт новую задачу из шаблона «Утренний чек-лист» для завтра

- Просматривает аналитику недели: Compliance Rate 87% → цель 95%

## 5.3 Флоу для HQ (Retail Ops / HR)

- Публикует объявление о новом промо с PDF-инструкцией и видео

- Назначает обязательный курс «Техника безопасности Q1» всем менеджерам

- Через 48 часов смотрит отчёт: 72% сотрудников прошли обучение

- Экспортирует отчёт по Task Compliance Rate по всем регионам в CSV

## 5.4 Список обязательных экранов MVP

| Экран | Роль | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Онбординг / регистрация по ссылке/QR | Все | P0 — Критический |
| Экран «Мои задачи» (список + статусы) | Associate, Manager | P0 — Критический |
| Экран выполнения задачи (шаги + фото) | Associate | P0 — Критический |
| Дашборд менеджера (Task Compliance) | Manager | P0 — Критический |
| Конструктор задач | Manager, HQ | P0 — Критический |
| Лента новостей (Feed) | Все | P0 — Критический |
| Каталог курсов + плеер урока | Все | P1 — Важный |
| Конструктор курсов / квизов | HQ, Admin | P1 — Важный |
| Аналитика обучения | Manager, HQ | P1 — Важный |
| Управление пользователями / оргструктурой | Admin, HQ | P1 — Важный |
| Профиль сотрудника + бейджи | Associate | P2 — Желательный |
| Экспорт отчётов (CSV) | HQ, Manager | P2 — Желательный |

# 6. План разработки MVP (12 недель)

| Фаза | Срок | Результат | Команда |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 0: Discovery & Architecture | Нед. 1–2 | Архитектурное решение, настройка репозитория, дизайн-система, wireframes ключевых экранов | CTO, CPO, Lead Designer |
| Фаза 1: Core — Задачи и Аутентификация | Нед. 3–5 | Рабочий MVP: регистрация, создание и выполнение задач с фото, пуш-уведомления, оффлайн | 2 Mobile Dev, 2 Backend Dev |
| Фаза 2: Коммуникации и Обучение | Нед. 6–8 | Лента новостей, базовый конструктор курсов, квизы, прогресс обучения | 2 Mobile Dev, 1 Backend Dev |
| Фаза 3: Аналитика и Дашборды | Нед. 9–10 | Дашборд Task Compliance, аналитика обучения, экспорт CSV, управление пользователями | 1 Full-Stack, 1 Backend Dev |
| Фаза 4: QA, Безопасность, Запуск пилота | Нед. 11–12 | Нагрузочное тестирование, пентест, SSO-интеграция, деплой в прод, онбординг пилотного клиента | Вся команда + QA |

## 6.1 Команда MVP

| Роль | FTE | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| CTO / Tech Lead | 1.0 | Архитектура, код-ревью, технические решения |
| Mobile Developer (React Native) | 2.0 | iOS + Android приложение |
| Backend Developer (Node.js) | 2.0 | API, базы данных, интеграции |
| Product Manager / CPO | 1.0 | Приоритизация, пользовательские истории, пилот |
| UI/UX Designer | 0.5 | Дизайн-система, прототипы, пользовательское тестирование |
| QA Engineer | 0.5 | Тест-план, регрессионное тестирование |
| DevOps / Cloud | 0.5 | CI/CD, AWS инфраструктура, мониторинг |

# 7. Продуктовый роадмап после MVP

## 7.1 Месяц 4–6: AI-функциональность (для Series A)

- Генеративный AI: автоматическое создание квизов из загружённых PDF-инструкций

- AI-перевод: автоматический перевод задач и обучения на язык сотрудника (мультиязычные команды)

- NEO Assistant: чат-бот для сотрудников «Что мне делать сейчас?» на базе LLM

- Автоматическая модерация фото: AI-проверка выкладки товара (соответствует / не соответствует стандарту)

## 7.2 Месяц 7–12: Интеграции и Marketplace (для снижения churn)

- REST API + Webhook SDK для подключения клиентских HR-систем (BambooHR, SAP SuccessFactors)

- Интеграция Microsoft Teams: дублирование уведомлений для офисных менеджеров

- Интеграция Slack: бот для руководителей с дейли-сводкой Task Compliance

- Маркетплейс шаблонов задач по индустриям (ритейл, HoReCa, логистика)

## 7.3 Месяц 13–18: Предиктивная аналитика (для доминирования рынка)

- Frontline Performance Score: единая метрика эффективности магазина на базе AI

- Предиктивное предупреждение: система определяет локации с высоким риском невыполнения плана за 48 ч

- Revenue Intelligence: корреляция выполнения задач мерчандайзинга с данными о продажах

- Автоматические рекомендации: «Запустите этот курс — он снизил текучесть на 18% у схожих клиентов»

# 8. Метрики успеха MVP

Успех MVP измеряется по трём группам метрик:

## 8.1 Product Metrics (Product-Market Fit)

| Метрика | Цель MVP | Критерий провала |
| --- | --- | --- |
| Daily Active Usage (DAU) среди сотрудников | >= 70% | < 40% |
| Task Completion Rate | >= 80% | < 60% |
| Retention (Week 4) | >= 60% | < 30% |
| NPS пилотного клиента | >= 40 | < 15 |
| Activation Rate (онбординг за 7 дней) | >= 80% | < 50% |

## 8.2 Business Metrics (для инвесторов)

- Подписан хотя бы 1 платящий пилотный договор до окончания MVP

- Задокументированный ROI клиента: экономия времени менеджера >= 5 ч/нед.

- Verbal commitment на расширение пилота от 2+ дополнительных клиентов

- ARR из пилота: >= $50 000 (основа для Seed-питча)

## 8.3 Technical Health Metrics

- Uptime >= 99.5% в течение пилотного периода

- Средняя скорость ответа API < 300 мс

- Crash rate мобильного приложения < 0.1%

- Успешная синхронизация оффлайн-данных: 100% без потери записей

# 9. Go-to-Market стратегия для MVP

## 9.1 Целевые клиенты для пилота

Идеальный первый клиент для MVP:

- Ритейл-сеть: 20–100 локаций (не слишком большой для кастомизации, не слишком маленький для данных)

- Наличие «чемпиона» внутри — Regional Manager или Head of Retail Ops, готовый лично продвигать продукт

- Текущие боли: Excel-таблицы для контроля задач, WhatsApp-группы для коммуникаций, бумажные чек-листы

- Отрасли: fashion retail, продуктовый ритейл, сети кофеен / ресторанов быстрого питания

## 9.2 Процесс продажи (Discovery → Pilot)

- 20 интервью с Store/Regional Managers через LinkedIn Outreach (неделя 1–2)

- Landing Page: «Сэкономим 10 часов в неделю вашим менеджерам — покажем за 30 минут»

- Демо → подписание пилотного соглашения (бесплатный пилот 60 дней, 10–20 локаций)

- Онбординг за 5 рабочих дней: импорт пользователей, создание первых 10 шаблонов задач

- Еженедельный Steering Committee с клиентом: метрики + обратная связь + дорожная карта

## 9.3 Ценообразование (для масштабирования после MVP)

| Тариф | Цена | Включено |
| --- | --- | --- |
| Starter | $3/пользователь/месяц | Задачи + Коммуникации. До 200 пользователей. |
| Professional | $6/пользователь/месяц | Starter + Обучение + Базовая аналитика. Без ограничений. |
| Enterprise | По договору (от $2 500/мес.) | Всё + SSO + API + Выделенный CSM + SLA 99.9% + Кастом |

# 10. Управление рисками

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий DAU: сотрудники не используют приложение | Высокая | Критическое | Геймификация, UX-тесты до разработки, онбординг-программа с менеджером магазина |
| Долгий цикл согласования IT (SOC2, SSO) | Средняя | Высокое | Запустить пилот на выделенном tenant без интеграции с корпоративным SSO. SOC2 в roadmap. |
| Конкуренция со стороны Microsoft Viva / Teams | Средняя | Среднее | Позиционирование «Специализированная платформа для фронтлайна vs Office-suite». Глубина vs breadth. |
| Технический долг из-за скорости разработки | Высокая | Среднее | Code review gate, автотесты на критические пути (auth, task completion, offline sync) |
| Churn пилотного клиента | Низкая | Критическое | Еженедельный CSM-контакт, health-score мониторинг, быстрый response на критические баги |
| Утечка данных сотрудников | Низкая | Критическое | Penetration test до запуска пилота, шифрование, минимизация собираемых персональных данных |

# 11. Оценочный бюджет MVP (3 месяца)

| Статья | Оценка (USD/мес.) | 3 месяца |
| --- | --- | --- |
| Команда разработки (6–7 FTE, включая PM) | $45 000 | $135 000 |
| AWS инфраструктура (ECS, RDS, S3, CloudFront) | $2 500 | $7 500 |
| Инструменты: Datadog, Sentry, Auth0, Figma, GitHub | $1 500 | $4 500 |
| Юридические (NDA, пилотный договор, GDPR-аудит) | $3 000 | $9 000 |
| Маркетинг и Sales (LinkedIn Ads, events, PR) | $2 000 | $6 000 |
| Резерв (15%) | — | $24 300 |
| ИТОГО | — | ~$186 000 |

Бюджет MVP покрывается из Seed-раунда $2–3M. Оставшиеся средства расходуются на первые 6 месяцев post-MVP: наём Enterprise Sales, юридическое сопровождение, маркетинг.

# 12. Критерии приёмки и Definition of Done

## 12.1 MVP считается завершённым, когда:

- Все P0-экраны (из раздела 5.4) реализованы и прошли QA

- Оффлайн-режим работает: данные не теряются при отсутствии интернета до 8 часов

- Push-уведомления доставляются с задержкой не более 60 секунд

- Пилотный клиент успешно онбордингован: >= 50 пользователей, >= 10 активных задач

- DAU >= 70% по итогам первых 30 дней пилота

- Пентест пройден без критических уязвимостей (OWASP Top 10)

- Документация API (OpenAPI 3.0) опубликована

## 12.2 Критерии приёмки по Feature (пример для модуля Задачи)

- Создание задачи с фото-шагом: менеджер создаёт за < 3 минуты без инструкции

- Выполнение задачи оффлайн: сотрудник завершает задачу без интернета, данные синхронизируются при подключении

- Уведомления: push приходит в течение 60 секунд после назначения задачи

- Аналитика: Task Compliance Rate обновляется в реальном времени (задержка < 5 мин.)

# Заключение

FrontlineOS — это возможность занять категорию, которую YOOBIC создал и пока не насытил. Рынок в $12 млрд (SAM) открыт для доминирующего игрока, который быстрее интегрирует AI-агентов и построит более нативный UX для Gen Z-сотрудников.

Ключевые факторы успеха: - Скорость: MVP за 12 недель → первый платящий клиент до Seed-раунда - Фокус на Adoption: продукт должен вызывать ежедневную привычку у сотрудника, а не только у менеджера - Land and Expand: зайти с одним модулем (Задачи) → cross-sell Обучения → cross-sell AI-копилота - Data Moat: каждая выполненная задача, каждое фото — обучающие данные для проприетарных моделей - Enterprise-готовность с Day 1: SSO, GDPR, аудит-лог — без этого тендеры не выиграть

Следующий шаг: согласование ТЗ с командой → найм CTO и Lead Mobile Developer → старт Фазы 0 через 2 недели.